آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم - شماره 45/پ/1405)

(عملیات سنگجوری خاک نسوز در کارگاه و انبار محصولات معدن استقلال)

شركت تهيه وتوليد خاك نسوز استقلال آباده در نظر دارد عملیات سنگجوری در  کارگاه و انبار محصولات معدن استقلال را  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید.

لذا بدينوسيله از كليه پيمانكارانی که در این رابطه فعالیت دارند  درخواست مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد بازرگانی شركت خاك نسوز استقلال آباده واقع در آباده – بلوار استقلال -چهار راه جواديه و یا به وب سایت شرکت خاک نسوز استقلال به آدرس  www.esteghlalmine.com مراجعه و پس از دریافت اسناد، پيشنهاد قيمت خود را در پاكت درب بسته حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 21/03/1405  به دبیرخانه شركت تهيه وتوليد خاك نسوز استقلال آباده تحويل نمايند .

1- واریز مبلغ  3،300،000،000 ریال جهت هر پیمانکار  به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب 0204356745004  بانک ملی  بنام شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به مبلغ فوق .

2- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین برنده مناقصه ، نزد شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده باقی خواهد                                    ماند و بقیه وصولیها به شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد.

3-  در صورت انصراف نفرات اول تا سوم  و یا عدم توانایی در تجهیز کارگاه و  شروع به کار ،حداکثر ظرف مدت 5 روز از                     تاریخ ابلاغ ، سپرده شرکت در مناقصه به  نفع شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده ضبط خواهد شد .

4- دارا بودن رزومه کاری - ارائه اساسنامه ( شامل اسناد کامل ،آخرین تغییرات و آگهی تاسیس ) - گواهی تایید                         صلاحیت کار و ایمنی از وزارت کار

5- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

6- پيشنهادات بايستي درقالب رديفهاي تنظيمي در اسناد مناقصه ارائه گردد.

7- به پيشنهادات ناقص و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-آخرین مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مورخ 21/03/1405 می باشد.

9-برنده مناقصه ملزم به اجرای کلیه قوانین  کار و تامین اجتماعی و...  می باشد.

10- بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ، پس از ارزیابی اولیه و بررسی مستندات ارائه شده انجام خواهد شد .

11- در صورتی که پس از برگزاری مناقصه شرکت استقلال تصمیم به عدم واگذاری موضوع مناقصه بگیرد هیچ یک از                         شرکت کنندگان حتی برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  07144337997 و 07144335833 تماس حاصل فرمایید.

شركت تهيه وتوليد خاك نسوز استقلال آباده

# به نام خدا

# شرایط عمومی مناقصه

انتخاب پیمانکار جهت عملیات سنگجوری خاک نسوز در کارگاه و انبار محصولات معدن استقلال

# نوبت دوم – مناقصه شماره  45/پ/1405

# 1)موضوع مناقصه

# عبارت است از انتخاب فرد حقیقی ویا حقوقی دارای صلاحیت جهت عملیات سنگجوری در کارگاه و  انبار محصولات معدن استقلال جهت جمع آوری همه سایزهای نامطبق بر محصولات و دارای آهن بالاتر از محصول اعم از کلوخه و نرمه با هر اندازه و ابعاد ریز و درشت.

# 2)  قبول شرایط مناقصه:

1-2- موارد رد پيشنهادها ؛

# پیشنهادهایی که به یکی از حالات زیردریافت گردد، از جانب مناقصه گزار مورد قبول قرارنگرفته وبه مناقصه گران مسترد خواهد شد

# 1-1-2- هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مناقصه حاضر نبوده و یا متضمن قید و شرط باشد، کان لم یکن تلقی میگردد

# 2-1-2- پیشنهادهایی که مبهم، مشروط و یا ناقص ارائه شده باشند.

# 3-1-2- پیشنهادهایی که فاقد مدارک لازم به ویژه فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.

# 4-1-2- پیشنهادهایی که پس از زمان تعیین شده در اسناد مناقصه تسلیم مناقصه گزار شود.

# تبصره 1 : پس از انقضاء موعد تسلیم پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهاد تسلیمی به هر عنوان که باشد پذیرفته نخواهد شد

# تبصره 2 : کلیه مدارکی که اسناد مناقصه را تشکیل میدهد باید بدون پاک شدگی و میان نویسی تکمیل شده و هیچگونه تغییری در اسناد مناقصه داده نشود.

# 5-1-2- پیشنهادهایی که به علت ضرورت و تجدید یا لغو مناقصه عودت داده میشوند

# 2-2- موارد عودت تضمين شرکت در مناقصه:

# 1-2-2- کلیه موارد مندرج در بند 1-2

# 2-2-2- تضمین پیشنهاد دهندگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات رتبه لازم را از بابت پیشنهادهای فنی کسب ننموده باشند.

# 3-2-2- تضمین مناقصه گرانی که بر اساس ارزیابی مالی و در مرحله نهایی برنده مناقصه نشده اند

# 3-2- موارد ضبط تضمين شرکت در مناقصه:

# 1-3-2- ضمانت شرکت در مناقصه آن دسته از پیشنهاد دهندگانی که در حین برگزاری مناقصه به هر دلیلی از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند

# 2-3-2- تضمین شرکت در مناقصه، برنده اول مناقصه درصورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از ارائه تضمین انجام تعهدات قررارداد و انعقاد ظرف مهلت مقرر در این شرایط.

# 3-3-2- تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی (عنداللزوم)و امتناع از ارائه تضمین انجام تعهدات قررارداد و یا عدم انعقاد قرارداد مانند بند 3-2-2

# 3) روش ارائه پيشنهاد:

# 1-3- کلیه اسناد مناقصه باید بطور کامل تکمیل گردیده و کلیه صفحات آن قبل از تسلیم پیشنهاد، توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء گردد

# 2-3- فقط پیشنهادی که روی برگ پیشنهاد قیمت الصاق شده است و همراه با ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد پتیرفته میشود

# 3-3- پیشنهاد دهنده میبایستی تصویر سوابق کاری (رزومه) خود و هرگونه فعالیتهای خود را معرفی و ضمیمه اسناد مناقصه نماید . بدیهی است سوابق مذکور در مرحله ارزیابی مورد بررسی قرار میگیرد

# 4-3- پیشنهاد دهنده باید رأساً از کامل بودن پیشنهاد جهت انجام کارهای موضوع قرارداد اطمینان حاصل نماید.

# 4) ضمانت شرکت در مناقصه

# 1-4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/300/3  ریال معادل سه میلیارد و سیصد میلیون  ریال و یا ارائه  ضمانت نامه بانکی معتبر  به مبلغ فوق میباشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبار اولیه 3 ماهه از تاریخ آخرین مهلت و تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید بنا به درخواست شرکت تهیه وتولید خاک نسوز استقلال ویا مبلغ فوق به شماره حساب 0204356745004بانک ملی به نام شرکت تهیه وتولیدخاک نسوزاستقلال آباده واریز وفیش واریز ارائه گردد.

# تبصره 1 : تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد مقررات این شرایط تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد.

# 2-4- تضمین شرکت در مناقصه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مفاد پیشنهاد شرکت در مناقصه و اجرای تعهداتی که به وسیله پیشنهاد دهنده مورد امضای قرارداد شده میباشد. این تضمین برای مدت اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد و درصورت تخلف پپیشنهاد دهنده از امضای قرارداد، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی از سوی کارفرما ضبط و وصول خواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت.

# 3-4- ضمانتنامه پیشنهاد دهنده ای که در منا قصه برنده شناخته میشود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات (هرکدام موخر باشد) بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.

# 4-4- سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار میگیرد نیز تا امضای قرارداد نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه افراد سوم به بعد آزاد و به آنها مسترد میگردد.

# 5-4- برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت پنج روز کاری پس از ابلاغ کتبی در محل تعیین شده ازطرف کارفرما حاضر و قرارداد مربوطه را امضاء نماید در غیر این صورت سپرده شرکت در مناقصه او به نفع شرکت تهیه وتولید خاک نسوز استقلال آباده ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن رانخواهد داشت. در چنین موردی با رعایت آیین نامه معاملات شرکت، نفر دوم به عنوان برنده اعلام و در صورتی که نفر دوم به شرحی که در مورد نفر اول شرح داده شد حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.

# 5)  اسناد مناقصه:

# اسناد مناقصه به شرح ذیر میباشد:

# 1-5- اسناد مناقصه بایستی به ترتیب زیر در پاکتهاي سایز A5 جداگانه قرار داده شوند:

# 5-1-1- پاکت « الف » (پاکت تضمين): متقاضی ابتدا بایستی سپرده شرکت در مناقصه به شرحی که در بند 1-4 به آن اشاره شد را به واحد مالی شرکت استقلال تحویل ومهرنماید . سپس آن را داخل پاکت (الف) قرارداهد.

# شایان ذکر است که بازگشایی پاکت «ب» منوط به ارائه سپرده و قراردادن اصل ضمانت نامه در پاکت «الف» میباشد و در غیر این صورت متقاضی از مناقصه حذف خواهد شد.

# 5-1-1-   پاکت «ب» (پاکت ارائه اسناد): حاوی مدارک مندرج در پیوست شماره 2 اسناد مناقصه و مدارک زیر میباشد:

# الف-  اسناد مناقصه مهر و امضاء شده توسط مناقصه گر

# . ب- آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تاسیس شرکت مناقصه گر (ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها(. /متقاضی حقوقی

# ج- آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت مناقصه گر (ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها(. /متقاضی حقوقی

# د- اساسنامه شرکت مناقصه گر (ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها(. /متقاضی حقوقی

# . ز- لیست سوابق اجرایی با ذکر نام شرکت، نشانی و محل اجرای آن.

# ط- سایر مدارکی که در ارزیابی کیفی مناقصه گر موثر باشد.

# *در ضمن تمامی صفحه های اسناد مناقصه و دیگر ضمائم آن و همچنین درب پاکتها باید به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده برسد.

# *شرایط و اسنادی که بدون مهر و امضاء باشد موردقبول نبوده و از درجه اعتبار ساقط است

# 5-1-3- پاکت «ج»(پاکت قيمت): شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه میباشد

# 5-1-3-1- برگه تعهد پیشنهاد قیمت بایستی به دقت تکمیل شود

# 5-1-3-2- درصورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف ومبالغ تعیین شده به ارقام، مبالغ تعیین شده به حروف معتبر خواهند بود

# 5-1-3-3- در صورتیکه در متن پیشنهاد قلم خوردگی و یا تراشیدگی یا پاکشدگی موجود باشد باید محلهای مربوطه به امضاء پیشنهاد دهنده برسد در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

# 5-2- پاکتهایی که با حروف «ب»و «ج» مشخص شده اند بایستی لاک و مهر شده و روی هر یک نام شرکت، نشانی، شماره تماس و موضوع مناقصه به وضوح نوشته و درج گردد.

# 1-2-5-  کلیه اطلاعات و مشخصاتی که باید بوسیله پیشنهاد دهنده تهیه و تسلیم شود به زبان فارسی خواهد بود.

# 6)- امضاء اسناد پيشنهادها:

# پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را که در ماده 5 قید شده است را پس از مطالعه بدون تغییر، حذف و یا قرراردادن شرط تکمیل و به وسیله امضاء مجاز خود در پایین کلیه صفحات امضاء و مهر نموده و تسلیم نماید

# 7)- تسليم پيشنهادها:

# 1-7- یشنهاد دهنده مکلف است پیشنهاد خود را در پاکتهای جداگانه ای که مجموعاً سه پاکت بوده و هرسه پاکت دریک پاکت جداگانه دیگر قرار دارد به گونه ای که در ماده 5 شرایط مناقصه به آنها اشاره شد تهیه و در مهلت مقرر پس از مراجعه به محل تعیین شده توسط کارفرما به نشانی: آباده –بلواراستقلال دفترشرکت استقلال واحدبازرگانی  تسلیم نماید.

# 2-7- پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد و پیشنهاد دهنده حق هیچ گونه اعتراضی در این رابطه نخواهد داشت .

# 3-7- مهلت تعیین شده جهت ارائه شرایط مناقصه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

# 8)- گشایش پيشنهادها:

# 1-8- پاکتهای محتوی پیشنهادها به ترتیب زیر یکی پس از دیگری در کمیسیون معامالات مناقصه گزار بازگشایی و رسیدگی خواهند شد.

# 1-1-8-  مرحله اول: ابتدا پاکت «الف» باز و ضمانت شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده کنترل خواهد شد و در صورت تأیید، مرحله دوم آغاز خواهدگردید

# 2-1-8- مرحله دوم: نسبت به بازگشایی پاکت «ب» اقدام و سوابق و مستندات ارائه شده بررسی و ارزیابی خواهد شد. پس از تائید ارزیابی فنی - پاکت «ج» بازگشایی خواهد شد.

# 3-1-8- مرحله سوم ::پس از انجام مراحل اول ودوم پس از تأییدیه های لازم از طرف کمیسیون معاملات پاکت «ج» بازگشایی وبرنده مناقصه مشخص می گردد.

# هرگاه محتوای پاکتهای «الف» و «ب» به ترتیب تعیین شده در بندهای قبلی کامل نبوده و یا بدون تضمین و یا کسری میزان تضمین باشد و یا اسناد مناقصه به صورت کامل نباشد یا شرایط کاری و اعتباری پیشنهاد دهنده مردود اعلام گردد، نسبت به گشایش پاکت «ج» اقدامی به عمل نخواهد آمد و مدارک عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد

# 9)- اعتبار پيشنهادها:

# پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 1( یک) ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای گشایش معتبر باشند.

# 10)- طریقه تنظیم پيشنهادها:

# مبلغ پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت و پیوستهای آن نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که با حروف و عدد نوشته میشود ملاک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

# 11)اصلاحيه ها و الحاقيه ها:

# چنانچه هریک از پیشنهاد دهندگان اختلافی در اسناد ملاحظه کنند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات یا اسناد دیگری گردند یا نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات و اسناد مناقصه سئوالی داشته باشند بایستی حداکثر تا 2روز پس از تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به کارفرما اطلاع دهند

# کارفرما می تواند در هر موقع که لازم بداند در اسناد مناقصه با ارسال الحاقیه ها به اسنادمناقصه اضافه  نماید و در این صورت الحاقیه ها جزء لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهند شد. چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه های مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد به منظور انجام تغییرات و اصلاحات لازم تقاضای استرداد آن را بنماید.

# چنانچه این تجدیدنظر یا اصلاح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی هر دو باشد در این صورت کارفرما می تواند با اعلام کتبی آخرین روز دریافت پیشنهاد را به تعویق اندازد، به نحوی که پیشنهاددهندگان فرصت کافی برای اعمال اصلاحات و تجدیدنظر داشته باشند.

# 12- شرایط و نكات مهم جهت تعيين برنده مناقصه:

# برنده مناقصه بر اساس تشخیص کمیسیون معاملات و بر مبنای قیمت پیشنهادی با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین خواهد شد:.

# 1-12- صلاحیت پیشنهاد دهنده و سوابق کاری و نحوه عملکرد در فعالیتهای قبلی و همچنین ارزیابی فنی و مالی و تضمین هایی که بوسیله پیشنهاد دهنده داده میشود.

# 2-12- قبول  شرایط قرارداد

# 3-12- چنانچه مناقصه گزار مصلحت بداند، مأذون و مختار است که جهت تسریع در کار انتخاب پیمانکار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی مربوط به مناقصه صرف نظر کند. پیشنهاد دهنده همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه کارفرما یا مدیران یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پبشنهاد اسقاط نموده و اعلام مینماید که از این بابت حق هیچگونه ادعائی نخواهد داشت

# 4-12- پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع باید بدانند که در موقعی که پیشنهاد در مرحله بررسی است، اکیداً از هر نوع تماس با هر یک از کارکنان کارفرما برای کسب اطلاع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند. هر نوع کوشش جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد بود و در این مورد کارفرما مأذون و مختار است که آن پیشنهاد دهنده را از مناقصه حاضر و دیگر مناقصه های مرتبط محروم نماید.

# 13)امضاي قرارداد:

# شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مناقصه میباشد. لذا برنده مناقصه باید ظرف مدت 5 روز کاری پس از ابلاغ کتبی مناقصه گزار قرارداد مربوطه را امضاء نماید. ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا چک تضمینی از این بابت تا تاریخ امضای قررارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات هرکدام که موخر باشد توسط کارفرما نگهداری و عنداللزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد. امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر غیر موجه او در امضای قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما حق میدهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده حائز دومین حداقل قیمت ابلاغ میگردد

# . چنانچه پیشنهاد دهنده مرتبه دوم نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانتنامه شرکت در مناقصه عیناً به شرحی که گفته شد توسط کارفرما ضبط و یا وصول میگردد.

# تبصره: در صورت ضبط تضامین نفر اول و دوم مناقصه در صورت تشخیص مناقصه گزار، مناقصه تجدید خواهد شد.

# 14)واگذاري:

# برنده مناقصه پس از عقد قرارداد حق واگذاری تمامی یا قسمتی از تعهدات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

# 15)ممنوعيت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی:

# پیشنهاد دهنده اذعان مینماید که مشمول لایحه قانونی منع مداخله و معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه سال 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمیباشد. چنانچه خلاف این موضوع ثابت گردد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده از سوی پیشنهاد دهنده برای مناقصه حاضررا مردود و تضمین شرکت در مناقصه وی را ضبط و مبلغ آن را وصول نماید.

# 16) رد یا قبول پيشنهادها:

# 1-16-شرکت تهیه وتولید خاک نسوزاستقلال آباده دررد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل درهریک ازمراحل مناقصه مأذون ومختار است.

# 2-16- درصورتی که پس ازبرگزاری مناقصه شرکت استقلال تصمیم به عدم واگذاری موضوع مناقصه ویاتغییر شرایط مناقصه بگیرد هیچ یک از شرکت کنندگان حتی برنده مناقصه حق هیچ گونه اعتراضی نداشته ودراین مناقصه از شرکت کنندگان اسقاط کافه خیارات ولوخیارغبن هرچندفاحش یاافحش دربرگزاری مناقصه بعمل می آید.

# 17) سایر شرایط:

# 1-17- هیچ یک از پیشنهاد دهندگان مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد نمیباشند در غیر اینصورت پیشنهاد جزء پیشنهادهای مردود به شمار رفته و مطابق بند 2-1 رفتار خواهد شد

# 2-17- پیشنهاد دهنده نباید مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه سال 1377 گردد

# 3-17- دیرکردها و جرایم ناشی از آن در اجرای تعهدات قراردادی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

# 4-17- تسلیم پیشنهاد شرایط مناقصه و امضای مدارک دلیل قبول و تأیید کلیه مفاد و مندرجات از سوی پیشنهاد دهنده میباشد.

# 5-17- چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب برنده مناقصه به یک جلسه کمیسیون معاملات میسر نگردد، ادامه بررسی به جلسه های دیگر موکل و پیشنهاد دهنددگان حق اعتراضی در مورد طولانی شدن زمان مناقصه را نخواهند داشت

# 6-17- مناقصه گزار هیچگونه هزینه ای را که پیشنهاد دهنده برای ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه متحمل شده را به او پرداخت نخواهد کرد.

# 7-17- ضمانت شرکت برنده در مناقصه در صورت انصراف و یا هرگونه قصور و مسامحه دیگر، جهت تامین ضرر و زیان مناقصه ضبط خواهد شد

# 8-17- مناقصه گزار مکلف است هرگونه کسور قانونی را که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد و یا در نمونه قرارداد به آن اشاره شده است را از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار مطالبه و کسر نماید. کلیه کسورات قانونی که در زمان عقد قرارداد یا بعد از قرارداد از طریق مراجع قانونی ابلاغ گردد بر عهده پیمانکار میباشد.

# 9-17- پیشنهاد دهنده با اطلاع از شرایط و مفاد نمونه قراداد به ویژه مدت قرارداد، کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین سود خود را در محاسبات منظور نموده و بعداً هیچگونه ادعایی مبنی بر افزایش قیمت نخواهد داشت .

# مهر وامضاء مجاز پيشنهاد دهنده

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم - شماره 45/پ/1405)

(عملیات سنگجوری در کارگاه و  انبار محصولات معدن استقلال)

# پیوست شماره یک - برگ تعهد پيشنهاد قيمت

# امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل  از  تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه و تعهد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه سال 1377 و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه با اطلاع کامل از همه شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد مینمایم / مینماییم که کلیه کارهای موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه و طبق قیمتهای پیشنهادی ارائه نمایم / نماییم.

# چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردم / گردیم، تعهد می نمایم /می نماییم که:.

# الف- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه با تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روزهای تعطیل) تسلیم نمایم / نماییم

# . ب- ظرف مدت تعیین شده در قرارداد کارهای موضوع قرارداد را طبق مفاد قراردادی انجام دهم / دهیم

# . ج- تأیید مینمایم / مینماییم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب میشوند

# . د- اطلاع کامل دارم / داریم که شرکت مناقصه گزار الزام و تکلیفی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها را ندارد. در ضمن تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات، تضمین بند چهار شرایط مناقصه را به نفع کارفرما تسلیم و تصویر رسیدآن رادر پاکت«الف» گذاشته ام . در پایان بدینوسیله موافقت و تأیید مینمایم / مینماییم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول شرکت مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد با ابلاغ قبولی از سوی کارفرما به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی میگردد.

# . نام پيشنهاد دهنده

# مشخصات حساب بانکی شرکت (جهت صدور چک و تسویه حساب):

# شماره حساب ------------------------- بانک ---------- شعبه ------------ شاخص (کد) ----------- شهر / شهرستان ----------------

# توجه:

- ارائه تصویر مدارک مربوط به جدول پيوست شماره2 بندهاي: 6 ،7 ،8 ،9 ،11و 12 الزامی است.

- به هنگام ارائه مدارک و این فرم ارائه اصل بندهاي فوق الذکر جهت تطابق مدارک الزامی است.

# اینجانب / اینجانبان ------------------------------- از شرکت ------------------------ تعهد مینمایم / مینماییم که کلیه اطلاعات و مدارک ارائه شده صحیح و بر اساس واقعیت میباشد و چنانچه خلاف آن محرز شود کلیه مسئلولیتها و عواقب ناشی از آن را عهده دار خواهم / خواهیم بود.

# . نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مجاز بر اساس آخرین روزنامه رسمی:

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم - شماره 45/پ/1405)

(عملیات سنگجوری در کارگاه و  انبار محصولات معدن استقلال)

پیوست شماره 2-شرایط پیمان- نمونه قرارداد

ماده 1 -  موضوع قرارداد : عبارتست ازاستخراج و سنگجوری خاکهای نسوز با مشخصات وگریدهای تعیین شده  از کارگاهها معدن استقلال حدودا به مقدار برآورد شده در شرح ذیل بنا به تشخیص کارفرما . ضمن اینکه محل کارگاه قبلا به رویت پیمانکار رسیده است و موضوع قرارداد باید مداوم و مستمر تا پایان قرارداد صورت پذیرد .

میزان برآورد یک ساله (25% +  ):

برآورد تولیدات حاصل از فعالیت پیمانکار در کارگاه های استخراج  معدن استقلال

| واحد | Sp300 | Sp200 | Sp100 | Spv2c | Spv1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برآورد 12 ماهه | 2350 تن (به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | 2350 تن ( به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | حداقل 3000 تن | حداقل 200 تن | حداقل200 تن |

تبصره1- برآورد اعلام شده بر اساس نیاز کارفرما در انعقاد قرارداد  می باشد و  برآورد مذکور در طول مدت قرارداد  با توجه به موقعیت معدن و وضعیت اقتصادی توسط کارفرما قابل تغییر می باشد و کارفرما مجاز است تا سقف 25%+ حجم و مدت قرارداد را افزایش دهد .

لازم به ذکر است:

الف- کلیه ابزار و تجهیزات  مورد نظراز جمله کمپرسور،پیکور؛شیلنگ؛فرغون و سایر تجهیزات مورد نیاز جهت تولید محصول در کارگاه و انبار  به عهده پیمانکار است  و چنانچه پیمانکار قصد بکارگیری از تجهیزات و دستگاههای استیجاری اعم از کمپرسور و غیره را داشته باشد موظف است قرارداد اجاره دستگاه فی مابین را با درج شرایط کامل ، تحویل واحد فنی و حمل و نقل معدن نماید در غیر این صورت کارفرما از ارائه خدمات به پیمانکار در این خصوص ( از قبیل تحویل سوخت)خودداری خواهد نمود. ضمناً پیمانکار میبایستی طرح کلی کارگاه مربوط به محدوده فعالیت خود را توسط مهندس ناظری که به کارفرما معرفی می نماید از طریق دفتر فنی معدن دریافت و به اجرا درآورد وچنانچه در اجرای طرح دریافتی از کارفرما قصوری انجام گردد و نیاز به اصلاح باشد؛پیمانکار بایستی باهزینه خوداصلاحات را مطابق خواسته کارفرما انجام دهد در غیراینصورت کارفرما اصلاحات را انجام داده ومعادل (5/1)برابر هزینه انجام شده را از صورت وضعیت پیمانکار کسرخواهد نمود؛ درخصوص تامین هوای فشرده سینه کارهای استخراج ، پیمانکار موظف است شخصاً اقدام نماید وکارفرما تعهدی دراین خصوص ندارد.

ب- ایجاد ترانشه ، پاکسازی سینه کارها ی استخراج ، بارگیری و حمل محصولات تولیدی از کارگاههای استخراج  ، حمل خاک به انبارهای سنگجوری و همچنین بارگیری و حمل محصولات تولیدی بوسیله تجهیزات کارفرما ومطابق با طرح بهره برداری معدن و با نظر مدیر معدن صورت می گیرد .

تبصره 2- استخراج  خاک نسوز از جبهه کارهای موجود درکارگاه توسط کارگران پیمانکار  به وسیله امکانات تهیه شده توسط پیمانکار(کمپرسور،پیکور؛شیلنگ؛فرغون وغیره )انجام شده وپس از تفکیک انواع خاکها وتایید واحد کنترل کیفی تولیدات توسط کارفرمابارگیری و به انبارها منتقل می شود . ضمن اینکه بکارگیری  پیمانکار صرفا جهت فعالیت در کارگاه استخراج می باشد و چنانچه با نظر کارفرما نیاز به خدمات پیمانکار در انبار محصولات باشد ، نظر کارفرما لازم الاجرا می باشد .

تبصره3- کلیه تولیدات بصورت کلوخه ای از پیمانکار تحویل گرفته می شود.

تبصره 4- باطله برداریهای پیش بینی نشده در طرح ارائه شده  بایستی با نظارت مستقیم دفترفنی ، توسط ماشین آلات و تجهیزات کارفرما انجام شود.

تبصره 5- چنانچه در ارزیابی کیفیت خاک نسوز تولید شده طبق قرارداد ،  اختلافی بین پیمانکار و واحد کنترل کیفی معدن بوجود آید ، از توده مورد نظر نمونه گیری و به آزمایشگاه معدن استقلال ارسال و جواب آزمایش مورد تایید طرفین قرارداد خواهد بود.

تبصره 6- استخراج  Spv1-Sp100 با کیفیت مورد تایید کارفرما از لحاظ حجمی محدودیت نداشته و پیمانکار می تواند اضافه تر از حجم براورد شده استخراج نماید .در خصوص Spv2c مطابق با شرایط روز شرکت از نظر فروش محصول توسط واحد بازرگانی تصمیم گیری در مورد تولید بیشتر از حجم مندرج در قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و درمورد Sp200 و Sp300 به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100  مقدار 750   کیلو گرم     و    به ازائ هر 1000 کیلوگرم  Spv1مقدار 500   کیلو گرم)

تبصره 7- عملکرد قرارداد   بر اساس روزهای کاری معدن استقلال که کارگاه قابلیت کار کردن را داشته و معدن فعالیت می نموده و بر اساس تعداد روز که مورد  تایید مدیریت معدن استقلال قرار گیرد محاسبه خواهد شد  و چنانچه پیمانکار به تعهد خود عمل نکرده باشد مشمول پرداخت جریمه و خسارت وارد خواهد شد و خسارت وارده طبق توسط کمیته فنی محاسبه و پیمانکار موظف و متهد به پرداخت خسارت وارده  می باشد  .

تبصره 8- کلیه خاکهای SP500 تولیدی در کارگاه پیمانکار متعلق به کارفرما می باشد.

ماده 2 –مدت قرارداد:

مدت قرارداد  از تاریخ ابلاغ  به مدت یک سال مي باشد .

تبصره 1- مدت قرارداد و تناژ  برآورد شده بر اساس نیاز شرکت استقلال در هنگام عقد قرارداد می باشد و کارفرما مجاز است تا سقف 25%+ حجم و مدت قرارداد را افزایش دهد .

تبصره 2- درزمان پایان قرارداد یا صدور ابلاغ خاتمه قرارداد از طرف مراجع قضایی ،  پیمانکار می بایست کارگاه را کامل با تایید دفتر فنی به کارفرما تحویل نماید و تمامی قراردادهای خود با کارگران،کارکنان و پیمانکاران جزء واشخاص ثالث و... خاتمه دهد و درصورت هرگونه تعهداتی نسبت به ایشان ملزم به پرداخت هزینه ها و خسارتها به آن اشخاص می باشد.

تبصره 3-  چنانچه در طول مدت قرارداد به دلایلی از جمله وضعیت نقدینگی شرکت استقلال و یا مسائل اقتصادی ،کارفرما تصمیم به  فسخ قرارداد بگیرد ، حداقل یک ماه  قبل از تاریخ فسخ به پیمانکار اطلاع رسانی خواهد شد و در تاریخ اعلام شده به پیمانکار ،  قرارداد فسخ خواهد شد .بدیهی است  پیمانکار از بابت فسخ قرارداد حق هیچگونه اعتراضی  نخواهد داشت.

ماده 3- مبلغ قرارداد :

1-3-بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت خاک نسوز استقلال   ، کارکرد و مبالغ قابل پرداخت بابت استخراج سنگجوری به شرح ذیل اعلام می گردد که بر اساس ماده 5 قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد :

جدول (1): قیمت جهت  فعالیت پیمانکار در کارگاه استخراج  معدن استقلال

| واحد | Sp300 | Sp200 | Sp100 | Spv2c | Spv1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برآورد 12 ماهه | 2350 تن (به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | 2350 تن ( به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | حداقل 3000 تن | حداقل 200 تن | حداقل200 تن |
| مبلغ / تن/ ریال |  |  |  |  |  |

جدول (2): قیمت جهت  فعالیت پیمانکار در انبار محصولات  معدن استقلال

| واحد | Sp300 | Sp200 | Sp100 | Spv1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مبلغ /ریال/ تن |  |  |  |  |

تبصره 1- مبالغ قید شده در جدول شماره 1و 2 در صورتی به پیمانکار تعلق می گیرد که خاکهای تحویلی از نظر مشخصات گریدهای تولیدی مورد تایید واحد کنترل کیفی وآزمایشگاه  معدن استقلال قرار گرفته باشد.

تبصره 2- درزمان پایان قرارداد یا صدور ابلاغ خاتمه قرارداد از طرف مراجع قضایی ،  پیمانکار می بایست کارگاه را کامل با تایید دفتر فنی به کارفرما تحویل نماید و تمامی قراردادهای خود با کارگران،کارکنان و پیمانکاران جزء واشخاص ثالث و... خاتمه دهد و درصورت هرگونه تعهداتی نسبت به آنها ،  ملزم به پرداخت بوده  و همچنین ملزم به  جبران خسارت وارده  به آنها نیز می باشد.

تبصره 3: مبالغ قید شده  در قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و در صورت افزایش نرخ تورم در کشور ، مبالغ تغییرنخواهد کرد  لذا پیمانکار با اطلاع کامل از این موضوع  اقدام به امضاء قرارداد نموده است.

تبصره 4: به علت اینکه پرداخت کارکرد بر اساس مقدار محصول تولیدی محاسبه  می گردد  و از طرفی به علت مشخص  نبودن مقدار تناژ استخراج  ، اختصاص  مبلغ کل در قرارداد به صورت دقیق ،  امکان پذیر نمی باشد . ولیکن این شرکت جهت محاسبه میزان تضمین قرارداد ، بار مالی به صورت تقریبی در قرارداد لحاظ نموده که بر مبنای آن تضمین حسن انجام تعهدات از پیمانکار اخذ نماید . لذا بر این اساس در این قرارداد بار مالی  با توجه به مدت قرارداد ( 12 ماهه) به صورت تقریبی مبلغ  ........................... ریال در نظر گرفته شده است .

ماده 4-کسورات:

کلیه کسورات قانونی (بیمه ،مالیات و عوارض مربوطه) برعهده پیمانکار می باشد به همین منظور:

1-4- پیمانکار موظف و متعهد است که بر اساس قوانین مالیاتی عمل نماید و  با توجه به اینکه قرارداد از طرف کارفرما در سیستم دارایی ثبت می گردد ، نسبت به تایید قرارداد در سیستم دارایی  اقدام و همچنین در صورتی که بر اساس دستور العمل های سازمان امور مالیاتی ، مشمول پرداخت مالیات گردد ، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید ضمن اینکه:

الف-کلیه جرائم مربوط به عدم پرداخت به موقع مالیات یا  عدم تایید قرارداد در سیستم دارایی ،  بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ب- در صورت  افزایش یا کاهش نرخ مالیات در طول مدت قرارداد یا به اجرا گذاشتن دستور العمل های جدید از سوی سازمان امور مالیاتی ، بر اساس دستور العمل های جدید اقدام خواهد شد.

2-4- از هر پرداختی به  پیمانکار ، 5 % کسر و  نزد کارفرما باقی مانده  و پس ازاتمام مدت قرارداد و  ارائه مفاصاحساب بیمه  ، به پیمانکار پرداخت می گردد .

3- 4- مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می باشد به همین منظور از هر پرداختی به  پیمانکار ،10%  نزد کارفرما باقی می ماند و پس از اتمام قرارداد  و ارائه مفاصا حساب بیمه ، هنگام تسویه حساب به پیمانکار پرداخت می گردد.شایان ذکر است:

الف- در صورت بروز هرگونه خسارت به کارفرما، خسارت وارده  از محل  10 %حسن اجرای کار و تضمین حسن انجام تعهدات  وصول خواهد شد . ضمنا"تشخیص حسن انجام کار یا عدم آن با تشخیص کارفرما می باشد.

ب- در صورت صلاحدید کارفرما ، پیمانکار موظف است پس از پایان قرارداد و در زمان انجام تسویه حساب ، نسبت به ارائه مفاصاحساب دارایی یا  نامه بلامانع بودن تسویه حساب از اداره دارایی اقدام نماید.

4-4- در زمان برگزاری مناقصه  مبلغ هر لیتر گازوئیل 000/21 ریال بوده که  به ازاء هر لیتر گازوئیل مصرفی  کمپرسور و سایر تجهیزات معدنی متعلق به پیمانکار ،  مبلغ 000/21 ریال  از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد .ضمن اینکه در طول مدت قرارداد ، در صورت افزایش قیمت گازوئیل ( هزینه  خرید و  حمل) ، مبلغ قابل کسر بابت هر لیتر گازوئیل توسط کمیسیون معاملات تعیین و با صدور متمم مبلغ جدید به قرارداد الحاق خواهد شد.

5-4- در صورتیکه پیمانکار عملیات اجرائی را نیمه تمام متوقف کند یا نتواند در مدت قرارداد تعهد قید شده در قرارداد را انجام دهد ، کارفرما مجاز است که قرارداد را فسخ و  مانده قرارداد  را به پیمانکار جدید واگذار نماید .در این صورت  خسارت وارده محاسبه و پیمانکار موظف و متعهد است که خسارت وارده را به کارفرما بپردازد و در صورت عدم پرداخت خسارت، از محل مطالبات پیمانکار و تضمین قید شده در قرارداد خسارت وارده وصول خواهد شد .ضمن اینکه:

الف - خسارت وارده بر اساس ما به التفاوت  مبلغ پیمانکار جدید محاسبه و وصول خواهد شد و کلیه تعهدات حقوق دولتی نیز دریافت خواهد شد.

ب- کلیه خسارت عدم اجرای موضوع قرارداد تا فعالیت پیمانکار جدید بر عهده پیمانکار می باشد .

6-4-در پایان قرارداد یا فسخ قرارداد ، خروج تجهیزات پیمانکار از معدن منوط به اخذ از  هیات مدیره یا مدیریت عامل ( به تشخیص کارفرما) می باشد .

7-4- چنانچه پیمانکار مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شود ، پرداخت مالیات ارزش افزوده فقط در صورتی توسط کارفرما پرداخت می گردد که گواهی ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده توسط پیمانکار ارائه گردد.

ماده 5- نحوه پرداخت:

1-5-پس از ارسال صورت وضعیت تولیدات توسط پیمانکار و تایید مدیریت  معدن استقلال  و  واحدهای ذیربط  ، کارکرد بر اساس مبالغ قید شده در ماده 3 قرارداد محاسبه و پس ازکسر کسورات قانونی  به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره 1:تسویه حساب نهایی با پیمانکار  و پرداخت مطالبات و تضمین پیمانکار ، پس از ارائه تسویه حساب پرسنل و ارائه تاییدیه دریافت حق و حقوق پرسنل از طرف پیمانکار و ارائه مفاصاحساب بیمه  صورت خواهد گرفت.

تبصره 2 – شماره شبا IR…………………..  بانک ملی از طرف پیمانکارجهت واريز مبالغ قرارداد اعلام ميگردد.

ماده 6- تعهــدات واختیــارات پیمانکار:

1-6- پیمانکار موظف و متعهد می گردد  که جهت ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد یک   فقره ضمانت نامه بانکی   به ارزش .......................................  ریال تحویل کارفرما نماید  ضمن اینکه :

الف-ضمانت نامه مذکور  پس از اتمام قرارداد و  ارائه مفاصاحساب بیمه و پس از انجام مراحل تسویه  و رضایت کارفرما به پیمانکار عودت داده می شود و در صورت هر گونه خطا و بدهکاری ، کارفرما از محل به اجرا گذاشتن تضمین  مذکورنسبت به وصول خسارت اقدام خواهد نمود.

ب- پس از ارائه ضمانت نامه مذکور مشخصات ضمانت نامه در قالب  متمم به قرارداد الحاق خواهد شد.  ضمن اینکه تا زمانی که پیمانکار ضمانت نامه مذکور را  تحویل کارفرما ننماید  ، هیچگونه کارکردی به وی پرداخت نخواهد شد و همچنین پیمانکار حق خروج تجهیزات خود از معدن را ندارد.

2-6-پيمانكار موظف است نظم و مقررات جاري شرکت استقلال و همچنین  مسائل ايمني و HSE  را در محيط كارگاه رعايت نماید و از انتقال اطلاعات کارگری و کارگاهی به خارج ازمعدن خودداری نماید بدیهی است در صورت ایجاد ناهنجاری در کارگاه و یا انتقال اطلاعات به خارج از مجموعه ، مراتب توسط کارفرما  از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

3-6-پيمانكار موظف است در زمان انجام وظيفه از ابزار آلات و ماشين آلات ثابت و سيار موجود در معدن مراقبت لازم بعمل آورد و هر گونه خسارت برابر نظر كميته فنی  بررسي ضايعات و توقفات شركت عمل خواهد شد.

4-6-پيمانكار حق انتقال موضوع قرارداد را به صورت جزئي يا كلي به اشخاص ثالث ندارد.

5-6-پیمانکار تعهد می نماید نسبت به تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز؛تجهیزات؛ماشین آلات و ابزارآلات اجرایی کارطبق نظر و تایید کارفرما اقدام نماید.

6-6-کارفرما هیچگونه تعهدی در زمینه استخدام نیروهای به کار گرفته توسط پیمانکار پس از اتمام موضوع قرارداد ندارد.

7-6-تهیه ، تامین و هزینه  غذا ،  ایاب و ذهاب  ، حقوق و مزایا ، قطعات یدکی ، تجهیزات، ابزار آلات ،وسایل ایمنی  و غیره .. جهت کارگران پیمانکار و کارگاه پیمانکار برعهده پیمانکار بوده وکارفرما هیچگونه  مسئولیتی در این خصوص  نخواهد داشت.

8-6-پیمانکار اعلام و اقرار می نماید که از کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار ، سازمان تامین  اجتماعی،مالیاتها،عوارض،غرامت،اخراج،بن، پرداخت  4% سهم مربوط به مشاغل سخت و زیان آور  و دیگر قوانین رایج کشور و شرکت که معمول و قابل اجرا  بوده ، کاملاً اطلاع داشته  ومتعهد می گردد که همه آنها را رعایت نماید  و  مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده( این بند )  برعهده پیمانکار می باشد.

9-6- پیمانکار موظف می باشد در پایان هر ماه به همراه صورت وضعیت؛لیست تولید ماهیانه-لیست حضور و غیاب و همچنین  ورود و خروج از معدن –لیست پرسنل کارگاه لیست تفکیکی پرداخت حقوق و مزایا  (تایید شده توسط بانک) و لیست بیمه پرسنل ( تایید شده توسط  نماینده کارفرما )مربوط به ماه قبل  را تحویل کارفرما نماید بدیهی است در صورت عدم  ارائه موارد فوق ، کارفرما  از پرداخت کارکرد خودداری خواهد نمود و مسئولیت آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

10-6-در اجرای ماده 13 قانون کار مقاطعه کار مکلف است تمامی مقررات قانون کار را در خصوص کارکنان خود اعمال نماید . برابر تبصره 1 ماده13 قانون کار مطالبات کارگران جزء دیون ممتاز بوده و کارفرما قانوناً حق دارد بدهی پیمانکار به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید.

11-6-پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارگران و پرسنل خود می باشد هر گاه هر یک از آنها صلاحیت لازم را برای انجام کار نداشته باشد یا باعث اختلال در نظم کارگاه و یا معدن گردد در وهله اول به پیمانکار تذکر داده و در صورت تکرار کارفرما می تواند از پیمانکار بخواهد متخلفان را از کار برکنار نماید و پیمانکار میبایست هماهنگی لازم  را با واحدهای اجرائی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند به عمل آورد.

12-6- پیمانکار متعهد میگردد هیچگونه اعتراضی درخصوص نظر واحدکنترل کیفی کارفرما درارتباط باکیفیت خاکهای ارسالی نداشته باشد.

13-6-پیمانکار بایستی خود یا نماینده وی ، مدام در محل کارگاه حضور داشته ویا نماینده خود را به کارفرما معرفی نمایدکه در غیاب ایشان؛نامبرده مسئولیت کارگاه را بعهده داشته باشد.

14- 6- پیمانکار متعهد و موظف  است  جهت اجرای فعالیت سنگجوری ، تعداد حداقل   25  نفر نیروی انسانی ( با تایید کارفرما ) بکارگیری  نماید .ضمن اینکه:

الف-پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه و همچنین افراد بازنشسته را ندارد .

ب-جهت تامین نیرو به صورت دستمزدی ، در صورت نیازکارفرما  ، پس از انعقاد قرارداد با اخذ مصوبه هیات مدیره تعداد نفرات مورد نیاز مشخص و به پیمانکار اعلام می گردد.   (پرداخت کلیه جرایم بکارگیری اتباع بیگانه و بازنشسته برعهده پیمانکار است)

تبصره1 : هرگونه اخذ چک یا سفته از کارگر موجب فسخ قرارداد از جانب کارفرما است.

15-6- افزایش تعداد پرسنل پیمانکار میبایست با مجوز کتبی مدیر عامل شرکت استقلال و مصوبه هیات مدیره صورت پذیرد.

16-6- پیمانکار موظف و متعهد است که کلیه تجهیزات، ماشین آلات و ابزارآلات مورد نیاز جهت اجرایی کار را پس از تهیه ، به تایید واحد کمیته فنی معدن استقلال برساند و طی صورتجلسه ای به واحد امور پیمانکاران اطلاع نماید .

17-6- تامین و هزینه سوخت و نگهداری تجهیزات پیمانکار بر عهده وی می باشد و پیمانکار حق استفاده از تجهیزات متعلق به کارفرما را ندارد.ضمن اینکه در صورت تامین گازوئیل توسط کارفرما ، هزینه مربوطه( خرید و حمل و نگهداری و ...) طبق اعلام مقدار مصرف از طرف کمیته فنی و تعیین قیمت توسط کمیسیون معاملات و بر اساس بند 4 ماده 4 قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

18-6- پیمانکار موظف و متعهد است که لیست کلیه تجهیزات، ادوات کارگاهی ماشین آلات و ابزارآلات مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد  را در زمان شروع بکار و طی فرآیند فعالیت دوره ای ، قبل از ورود به معدن در واحد انتظامات ثبت و قبل از استفاده  به رویت مسئول معدن  برساند و در پایان قرارداد مطابق لیست ثبت شده از معدن خارج نماید .بدیهی است پس از اتمام  قرارداد ،  به تجهیزات و ابزار آلاتی مجوز خروج داده می شود که در هنگام ورود ،  در دفتر انتظامات ثبت شده باشد.

ضمن اینکه :

الف-پیمانکار موظف است  سند یا اجاره نامه کمپرسورها رو تحویل کارفرما نماید.

ب-ورود تجهیزات و ماشین آلات خارج از موضوع قرارداد به معدن استقلال ممنوع می باشد.

19-6- پیمانکار موظف است که هنگام بارگیری محصولات تولیدی ،مراتب را به اطلاع نماینده واحد بهره برداری برساند و هنگام بارگیری ،  علاوه بر نماینده  پیمانکار و نماینده کنترل کیفی ،  نماینده واحد بهره برداری نیز می بایست حضور داشته باشد .

20-6- پیمانکار قبول نموده است که مشخصات و شرایط اجرایی را به دقت بررسی نموده و از چگونگی انجام عملیات و شرایط کار و کارگاه از قبیل محل کار ، وضع کارگاه ، شرایط اقلیمی ، دست مزد کارگران و ... اطلاعات کافی کسب نموده  و هیچ نکته و موضوعی مبهم و نامفهوم باقی نمانده ، که بعدا بتواند استناد به عدم آگاهی نموده و مطالبه ای نماید و برابر قانون عدم آگاهی در خصوص قرارداد ، رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد .

21-6-پیمانکار متعهد است عملیات موضوع قرارداد را به وسیله افرادی مجرب  که تخصص و تجربه در زمینه کار محوله دارند انجام دهد و قبلاً وضعیت استخدام،میزان حقوق و بیمه،مدت استخدام،محل اقامت را بررسی و رعایت نماید و همچنین سرویس ایاب وذهاب،لباس و لوازم کار وتجهیزات حفاظت فردی اعم از کلاه ایمنی ودستکش ،آب ،سوخت،مخابرات،برق و به طور کلی احتیاجات کارگاهی را کاملاً با هزینه خود تامین نماید.

22-پیمانکار موظف به اجرای مقررات کار و  تامین اجتماعی ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت و...است.

تبصره  1 –پیمانکار می بایست تمامی کارگران ،تاسیسات موقت،ابزارآلات،ماشین آلات، مصالح و تجهیزات،وسایل کارگاه و غیره که متعلق به او بوده و یا در اختیار او قرار گرفته است از عوامل جوی،حوادث و غیره بیمه مسئولیت نموده و بیمه نامه آنها را تسلیم کارفرما نماید.

تبصره  2- پیمانکار باید در چهارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار عمل نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه مالی یا جانی اعم از اینکه در اثر سهل انگاری نامبرده بوده یا غیره در خصوص موارد تبصره 1  و یا آسیب به املاک و تاسیسات مجاور که به علت قصور پیمانکار بوجود آید مسئول جبران آن شخص پیمانکار  می باشد. ضمن اینکه :

الف: تهیه و تامین کلیه لوازم ایمنی از قبیل کلاه،دستکش کار، لباس کار وکفش ایمنی و سایر وسایل رفع خطر از کارگر و کارگاه که در اینجا ذکر نگردیده با پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و پیمانکار موظف است کلیه قوانین و نکات ایمنی را رعایت نماید در صورت بروز هرگونه حادثه اعم از جانی،مالی،ریزش سینه کار و غیره کلیه مسئولیت برعهده پیمانکار می باشد.

ب- واحد ایمنی فنی و قسمتهای دیگر (مربوط به پیمانکار)زیر نظر ایمنی فنی شرکت و قسمتهای مربوطه فعالیت می نمایند.

تبصره 3-با توجه به خطرات موجود در منطقه استخراج ،پیمانکار موظف است که کلیه پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت کارفرما قرار داده و کپی بیمه نامه های مذکوررا تحویل کارفرما نماید.  لذا چنانچه حادثه ای برای پرسنل یا کارگران به کار گماشته شده توسط پیمانکار رخ دهد و پیمانکار بر اساس رای مراجع قضایی مقصر اعلام شود ، کلیه مسئولیت و خسارت وارده از نظر مالی و یا جانی بر عهده شخص پیمانکار می باشد و کارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و چنانچه بر اساس رای مراجع قضایی  مشخص گردد که خسارت وارده از جانب کارفرما بوده ،  پرداخت خسارت بر عهده کارفرما می باشد.

23-6- پیمانکار موظف است تجهیزات ، ابزار آلات و  ماشین آلات خراب شده را جهت تعمیر به خارج از معدن  انتقال دهد و حق استفاده از خدمات داخل معدن را ندارد. ضمن اینکه تکمیل فرم مخصوص خروج تجهیزات و ثبت و تحویل آن به واحد انتظامات  برای کلیه لوازم و تجهیزات ضروری می باشد.

24-6-پیمانکار موظف است ساعت کار(روزانه و ماهیانه)قانونی کارگاه را مطابق با مقررات کارواموراجتماعی با توجه به ساعت کار کارگاه کارفرما برنامه ریزی نماید وملزم به رعایت ساعت کار می باشد.

25-6- پیمانکار در صورتی که مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گردد متعهد  به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پرسنل خود بوده و همچنین متعهد به پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارگران خود طبق قانون کار  می باشد.

تبصره 1: پیمانکار موظف است با پرسنل خود (بر اساس  قرارداد تایید شده اداره کار) قرارداد کارگری  منعقد  نموده و یک نسخه را پس از تایید اداره کار ،  تحویل کارفرما نماید. ضمن اینکه مبلغ پرداختی به پرسنل نباید از حداقل حقوق و مزایای اداره کار کمتر باشد.

26-6- پیمانکار موظف است لیست حضور و غیاب پرسنل خود را روزانه به  انتظامات معدن استقلال تحویل  نماید .

27-6- پیمانکار موظف است که حداکثر تا تاریخ سوم هر ماه صورت وضعیت ماه قبل خود را پس از امضا جهت کنترل و تایید  به واحد آمار دفتر فنی معدن استقلال تحویل دهد در غیر این صورت مسئولیت تاخیر در تنظیم و تایید یا هر گونه اشتباه و مغایرت آماری صورت وضعیت ارسالی به واحد امور مالی   بر عهده پیمانکار می باشد.

28-6-پیمانکار متعهد به انجام موارد ذیل می باشد و در صورت عدم اجرا  و رعایت موارد ذیل شخص پیمانکار جوابگوی مراجع ذیصلاح بوده و چنانچه به علت عدم اجرای موارد ذیل ، جریمه و خسارت مشمول پیمانکار گردید ،   پیمانکار موظف به پرداخت جریمه بوده و کارفرما نیز خسارت و جریمه های مشمول را از محل مطالبات و تضمین قید شده در قرارداد وصول خواهد نمود:

الف-پرداخت حقوق و مزایای کامل کارگری (شامل عیدی – سنوات –بن کارگری – اضافه کاری و ....) طبق قوانین وزارت کار و تهیه کلیه  امکانات رفاهی (نظیر سرویس ایاب و ذهاب ، لباس کار ، تامین هوای فشرده و غیره )  .

ب-پیمانکار می بایست  صلاحیت ایمنی را  از مراجع ذیصلاح  اخذ و تحویل کارفرما  نماید .

ج-پیمانکار می بایست  کارگران خود را تحت پوشش  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما قراردهد.

د-پیمانکار موظف است با پرسنل خود قرارداد فی مابین منعقد نماید و یک نسخه از قراردادهای پرسنل را به کارفرما تحویل نماید.

ه-پیمانکار می بایست  کلیه پرسنل خود را تحت پوشش  بیمه تامین اجتماعی قرار داده  و هر ماه لیست بیمه و لیست پرداخت حقوق  (تایید شده توسط نماینده کارفرما) را  جهت درج در پرونده به واحد بازرگانی شرکت تحویل نماید.

29-6-با توجه به مشترک بودن کارگاه پیمانکار و کارگاه پرسنل شرکت، پرسنل پیمانکار می توانند در صورت موافقت کارفرما ،  از آب شرب موجود  در کارگاه استفاده نمایند.

30-6- کلیه نکات و  دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار به پیمانکار تفهیم شد .

31-6-پیمانکار موظف است مطابق جدول شماره 1 قرارداد حداقل برآورد تولید ماهیانه را داشته باشد و در صورت کاهش تولید متناسب با نرخ قیمت مصوب ، جبران خسارت کسری تولید را بنماید و چنانچه در طول مدت قرارداد 3 ماه به صورت متناوب یا 2 ماه متوالی کسری تولید داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را یکطرفه لغو و خسارت وارده را از پیمانکار اخذ نماید.

32-6-پیمانکار موظف است مطابق با ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون معدن ، دستور العملهای ایمنی متناسب با نوع فعالیت کارگران را به آنها آموزش دهد و دستور العملهای صادره از طرف مسئول ایمنی و بهداشت و مسئول فنی معدن را رعایت و انجام نماید.

33-6-کارگاه استخراج  در روزهای تعطیل رسمی ، عصر پنجشنبه و عصر جمعه تعطیل می باشد و پیمانکار حق فعالیت در ایام مذکور را ندارد  .

34-6-در  این قرارداد پیمانکار مراتب اسقاط کافه خیارات خود را اعلام نموده حتی غبن افحش .

ماده7-تعهدات كارفرما:

1-7- كارفرما متعهد مي گردد نسبت به پرداخت به موقع كاركرد پيمانكار بر اساس اعلام صورت وضعیت مربوطه طبق شرايط قرارداد اقدام نمايد.

2-7- بارگیری و حمل خاک به محدوده مشخص شده جهت اجرای قرارداد بعهده کارفرما  می باشد که پس از تفکیک خاکها توسط پیمانکار؛ بارگیری وحمل توسط کارفرما صورت می گیرد.

3-7-کارفرما میبایست در زمان تحویل کارگاه،حدود و موقعیت سینه کارها ومحدوده ای را که در آنها موضوع قرارداد اجرا می شود را مشخص ومحور عملیات ومحل منابع ونوع مواد معدنی را که باید درکارگاه تولید گردد مشخص  نماید وپیمانکار نمی تواند از حدود تعیین شده خارج گردد ویا درخارج از حدود تعیین شده برای فعالیت اقدام نماید؛درغیراین صورت طبق نظرکمیته ضایعات پیمانکار بایستی جبران خسارات وارده به کارفرما را بنماید.

4-7-کارفرما هیچگونه تعهدی در زمینه بکارگیری و یا  استخدام نیروهای بکار گرفته توسط پیمانکار پس از اتمام موضوع قرارداد ندارد.

5-7- کارفرما در مقابل عوامل غیر مترقبه از قبیل بارندگی و سیل ، زلزله و غیره  که باعث تعطیلی کار شود هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و پیمانکار حق هیچ اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

6-7- هرگاه معایب و یا نقایصی درکار به وجود آیدکه ناشی از عملکرد پیمانکار می باشد نامبرده مکلف است که آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع کند درغیر اینصورت مراتب توسط کارفرما به وی ابلاغ می شود که می بایست سریعا" نسبت به رفع آن با هزینه خوداقدام نماید در غیراینصورت کارفرما اصلاحات را انجام داده و معادل 5/1برابر هزینه از مبلغ قرارداد کسر می گردد.

7-7-درصورتی که پیمانکار نیاز به هرگونه تاسیسات فنی،احداث جاده،استراحتگاه و غیره در کارگاه داشته باشد می بایست قبلاً نسبت به تهیه نقشه و برآورد هزینه قطعی اقدام نموده و در صورت اخذ مجوز لازم از کارفرما ، اقدامات لازم را انجام نماید.

تبصره  1-کارفرما در صورت خاتمه قرارداد مختار است بر اساس قیمت کارشناسی تاسیسات فوق را از پیمانکار تحویل بگیرد.

8- 7-کارفرما بنا به نیاز خود ، جهت انجام سنگجوری موضوع مناقصه ، می تواند  نسبت به  بکار گیری  یک یا  دو  پیمانکار اقدام نماید

9-7- تا زمانی که شرکت نفت ، گازوئیل و نفت  در اختیار کارفرما قرار دهد ،تهیه و تامین گازوئیل و نفت سفید جهت گرمایش کارگاهی و همچنین کمپرسور هوای فشرده و همچنین سایر تجهیزات پیمانکار  از پالایشگاه تا مخازن گازوئیل در معدن استقلال ، به میزان اعلام شده از طرف کمیته فنی توسط کارفرما  انجام خواهد شد ضمن  اینکه:

الف- کارفرما ،در ابتدای شروع به کار پیمانکار ، متوسط مصرف گازوئیل تجهیزات  پیمانکار  را با انجام تست محاسبه خواهد کرد و روزانه به ازاء هر ساعت کارکرد مفید مقدار گازوئیل محاسبه شده را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد ضمن اینکه حمل گازوئیل و نفت سفید  از محل مخازن سوخت داخلی معدن استقلال تا محل استقرار دستگاه و همچنین تهیه تانکر ( در صورت نیاز)بر عهده پیمانکار می باشد. و هزینه آن بر اساس بند 4 ماده 4 قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد ضمن  اینکه:

ب- تعهد شرکت ، تحویل گازوئیل تا سقف  مقادیر اعلام شده  در جدول ذیل می باشد و درصورت نیاز به مقدار  گازوئیل بیشتر ، پیمانکار می بایست نسبت به تامین و خرید و حمل با هزینه خود اقدام نماید و چنانچه گازوئیل مازاد توسط کارفرما تامین شود ، هزینه آن در کمیسیون معاملات مشخص و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد . ضمن اینکه در صورتی که تجهیزات دیگری به تجهیزات پیمانکار اضافه گردد ، در صورت تایید کارفرما و  کمیته فنی گازوئیل مورد نیاز با صدور متمم به قرارداد الحاق خواهد شد .

| ردیف | نوع تجهیزات | مقدار گازوئیل مصرفی / لیتر در هر ساعت |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | تا سقف .......... لیتر در ساعت |
| 2 |  | تا سقف .......... لیتر در ساعت |
| 3 |  | تا سقف .............. لیتر در ساعت |

ج-در صورتی که شرکت نفت ، گازوئیل در اختیار کارفرما قرار ندهد ، پیمانکار متعهد و موظف است نسبت به تامین سوخت مصرفی خارج از معدن و با هزینه خود اقدام نماید .

د- در طول مدت قرارداد ، در صورت افزایش قیمت گازوئیل ( هزینه  خرید و  حمل) ، مبلغ قابل کسر بابت هر لیتر گازوئیل توسط کمیسیون معاملات تعیین و با صدور متمم مبلغ جدید به قرارداد الحاق خواهد شد.

ماده 8–شروط ضمن عقد:

1-8- چنانچه پیمانکار برخلاف موارد قرارداد عمل نماید یا  به تشخیص کارفرما  و یا از نظر مراجع ذیصلاح ( اداره کار –دارایی -  دادگاه و ...) یا  از نظر و تایید کارشناس دادگستری  تشخیص داده شد که پیمانکار صلاحیت انجام و ادامه فعالیت را ندارد به انضمام موارد فوق و موارد ذیل کارفرما می تواند اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد  نماید در این صورت چنانچه به کارفرما خسارتی وارد نشده باشد حق الزحمه پیمانکار محاسبه و ضمن پرداخت کارکرد  با وی تسویه حساب می گردد و در  صورت بروز خسارت به کارفرما یا عدم رعایت موارد عنوان شده در بند 28-6  و بروز جریمه ، خسارت و بدهی  ، میزان جریمه و خسارت اعلام شده  از طرف کارشناس مراجع قضایی  از مطالبات و یا از محل به اجرا گذاشتن تضمین قید شده در قرارداد وصول خواهد شد.

1)- عدم شروع به کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما در طول مدت قرارداد  .

2)- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما در طول مدت قرارداد  .

3)- ورشکستگی پیمانکار یا توقیف وی یا ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.و پیمانکار نتواند جایگزین مناسب برای آنها تهیه نماید.

4)- تاخیر بیش از یکماه در پرداخت دستمزد کارگران و عدم  ارائه لیست بیمه ماهیانه پرسنل به کارفرما  از سوی پیمانکار.

5)- واگذاری قرارداد یا کارگاه  به اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون اطلاع کارفرما.

6)- عدم ارسال یک نسخه از قراردادهای کارگران یا برگ تسویه حساب کارگران در صورت عدم تمدید قرارداد با آنها برای کارفرما یا عدم پرداخت حق بیمه کارگران و همچنین عدم ارائه یک نسخه از  لیست بیمه و حقوق کارگران به کارفرما.

7)-عدم رعایت نکات ایمنی؛تشکیل پله های ایمنی؛عدم اجرای طرح تحویل شده به پیمانکار از سوی دفتر فنی کارفرما.

8) عدم ارائه لیست ها و کارکرد روزانه کارگران جهت ارائه در صورت لزوم به اداره کار از سوی پیمانکار.

2-8- هرگاه پیمانکار در زمان تسویه حساب  بر اساس صورتحساب نهائی به کارفرما بدهکار گردد مکلف بوده در مدت یکماه از تاریخ صورتحساب نهائی با اعلام کارفرما بدهی خود را بپردازد و در صورت استنکاف و یا تاخیر در پرداخت ،کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی ،  طلب خویش  را از محل سپرده ها و تضامین قرارداد وصول نماید و اگر این مبالغ تکافو ننماید از دیگر دارائیهای پیمانکار وصول بدهی پیمانکار وصول خواهد شد .

3-8- هر گونه اختلافي كه در مفاد اين قرارداد و يا در اجراي تعهدات في مابين به وجود آيد در مرحله اول از طريق مذاكره و در صورت عدم حصول توافق ، مرجع رسیدگی جهت حل و فصل با توافق طرفین موسسه داوری نوای حق شور آفرین واقع در آباده  به عنوان داور می باشد و در صورت عدم توافق و یا عدم  صدور رای مورد توافق طرفین توسط داور ، مرجع قضایی ( دادگستری آباده ) صالح رسیدگی  می باشد.

4-8- بديهي است كه در تنظيم و انعقاد اين قرارداد ناديده گرفته شدن مواردي محتمل مي باشد لذا به منظور ادامه صحيح و منطقي قرارداد و تسهيل و تضمين اجراي اصلاحيه و الحاقيه هايي كه ضرورت آن در دوران اجرا مشخص مي گردد با ارائه پيشنهاد از طرف كارفرما يا پیمانکار و يا پس از توافق طرفين به متن اصلي قرارداد اضافه خواهد شد.

5-8-از طرف کارفرما ، مدیریت معدن  استقلال به عنوان نماینده کارفرما جهت پیگیری امورمربوطه و ارائه گزارش معرفی می گردد.

6-8- پیمانکار( ...............................  ) اذعان می دارد که بدون هیچ گونه اجبار و اکراه و با سلامت کامل عقل و روان و آگاهي كامل از شرايط قرارداد ،  ذيل قرارداد را به منزله قبول مفاد تعهدات امضاء نموده است .

ماده 9 : محل عقد قرارداد:

اين قرارداد در محل دفتر شرکت تهیه و تولید خاک نسوز واقع در آباده – بلوار استقلال - چهار راه جوادیه در 9 ماده و 4 نسخه منعقد شده است كه هر يك حكم واحد خواهد داشت .

پیمانکار                                                                      كارفرما

....................................                                                     شركت تهيه و توليد خاك نسوز استقلال آباده

مدیر عامل                   رئیس هیئت مدیره

شرایط شرکت در مناقصه:

تحویل سه پاکت جدا گانه به شرح ذیل :

1- واریز مبلغ  ..................... ریال جهت شرکت در مناقصه به حساب 0204356745004  بانک ملی  بنام شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق. در پاکت ( الف)

2-ارائه رزومه کاری در پاکت (ب)

3-قیمت پیشنهادی  در پاکت  (ج).

4- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان تعیین برنده مناقصه ، نزد شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده باقی خواهد ماند و بقیه وصولیها به شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد.

5-  در صورت انصراف نفرات اول تا سوم  و یا عدم توانایی در تجهیز کارگاه و  شروع به کار ،حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ ، سپرده شرکت در مناقصه به  نفع شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده ضبط خواهد شد .

6- دارا بودن رزومه کاری - ارائه اساسنامه ( شامل اسناد کامل ،آخرین تغییرات و آگهی تاسیس ) - گواهی تایید صلاحیت کار و ایمنی از وزارت کار.

7- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

8- پيشنهادات بايستي درقالب رديفهاي تنظيمي در اسناد مناقصه ارائه گردد.

9- به پيشنهادات ناقص و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10-آخرین مهلت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مورخ 21/03/1405 می باشد.

11-برنده مناقصه ملزم به اجرای کلیه قوانین  کار و تامین اجتماعی و...  می باشد.

12- بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ، پس از ارزیابی اولیه و بررسی مستندات ارائه شده انجام خواهد شد .

13- در صورتی که پس از برگزاری مناقصه شرکت استقلال تصمیم به عدم واگذاری موضوع مناقصه بگیرد هیچ یک از شرکت کنندگان حتی برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

14- ملاک انتخاب پیمانکار ، صرفا مبلغ پایین نمی باشد و کیفیت ارائه خدمات توسط پیمانکار از لحاظ بکار گیری نیروهای مجرب نیز ملاک خواهد بود.

15-هزینه برگزاری مناقصه به مبلغ 000/000/70 ریال از برنده مناقصه اخذ خواهد شد

امور پیمانکاران

پیوست شماره 3- قیمت پیشنهادی

اسناد مناقصه عمومي – نوبت دوم (مناقصه شماره 45/پ/1405)

(عملیات سنگجوری در کارگاه و  انبار محصولات معدن استقلال)

قیمت پیشنهادی اینجانب/ شرکت  ................................................................. با کد ملی/ کد اقتصادی  ................................  جهت انجام سنگجوری خاک نسوز در کارگاه و  انبار محصولات معدن استقلال به شرح ذیل می باشد.

جدول (1): قیمت جهت  فعالیت پیمانکار در کارگاه استخراج  معدن استقلال

| واحد | Sp300 | Sp200 | Sp100 | Spv2c | Spv1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برآورد 12 ماهه | 2350 تن (به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | 2350 تن ( به ازائ هر 1000 کیلوگرم Sp100 مقدار 750 کیلو گرم و به ازائ هر 1000 کیلوگرم Spv1مقدار 500 کیلو گرم) | حداقل 3000 تن | حداقل 200 تن | حداقل200 تن |
| مبلغ / تن/ ریال |  |  |  |  |  |

جدول (2): قیمت جهت  فعالیت پیمانکار در انبار محصولات  معدن استقلال

| واحد | Sp300 | Sp200 | Sp100 | Spv1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مبلغ /ریال/ تن |  |  |  |  |

مهر و امضا پیمانکار

شماره تماس

لطفا شماره حساب جهت عودت مبلغ شرکت در مناقصه اعلام گردد............................